Risklist

Magnitude	Desciption	Impact	Indikator	Forholdsregler
10	Personen laver ikke sine ting.	Tidsplanen skrider.	Man ikke hører noget fra personen. Eller personen laver noget andet.	Man skal melde ud I god tid, hvis man ikke kan finde ud af det man skal lave. Eller hvis man bliver syg.
7	Man møder ikke op.	Kan resultere i manglende informationer, og dårligt samarbejde med gruppen.	Personen dukker ikke op.	Man skal skrive hvis man er syg, så man eventuelt kan planlægge hjemmearbejde.
2	Man forstår ikke tingene.	At man ikke laver sine ting fordi man ikke forstår det.	Manglende deltagelse.	Det er vigtigt man søger hjælp hvis man ikke kan finde ud af sine ting.

Forventninger til gruppen:

Gode og dårlige egenskaber:
Nicklas / Gode: Dårlige: / Møder ikke op.	Christian / Gode: / GUI / SWC / Møder op. / SQL. Dårlige: / SWD	Mohammed / Gode: / Design. / Møder op. Dårlige: / SWC	Bjarke / Gode: / Ideer. / Møder op. Dårlige: / SWC	Kim / Gode: / GUI Design. / SWC. / Design. / Møder op. Dårlige: / Exceptions / Unit-test / Sequensdi.